# Agenda Rapat Bulanan Regtix.id - Desember 2025

## 1. Pembukaan  bli suara

- Tujuan rapat & revisi agenda

- Konfirmasi peserta hadir

## 2. Review Progress & Evaluasi Event

### Progress Pengembangan (Backend/Frontend)  Arim

- Update progress sesuai dokumen: https://docs.google.com/document/d/1vnWQxQsVHVMTHpyOexT2U9y0YV3PMEBtvuRwTZXkRXg/edit?usp=sharing

- Fitur yang telah selesai di-deploy

- Metrik teknis:

  - Contoh: Uptime 99.5%, Response time < 500ms, Bug fixes: 15 resolved

- Integrasi yang berhasil

### Progress Operasional & Event (Keramas Run)  Bli Suara

- Status kesiapan event (timeline, checklist platform, registrasi peserta)

- Metrik event:

  - Contoh: Jumlah registrasi: 500/1000 target, Conversion rate: 25%, Drop-off rate: 5%

- Kendala teknis & operasional yang ditemukan

- Feedback peserta & vendor logistik

### Plans & Problems  bli suara

- Prioritas pengembangan untuk bulan depan (RPC sebagai prioritas utama)

- Mendaftar VIP 0 Voucher disaat tombol pendaftaran sudah soldout

- Dummy sample untuk calon penyelenggara event

- Jersey quantity Problem

## 3. Rencana & Koordinasi -> Arim

### Rancangan RPC (Prioritas Pengembangan)

Flowchart Operasional RPC (Referensi: Dokumen/RPC/FLOWCHART RPC (5).jpg):

- POS 1: Pengecekan awal (identitas, tiket) - Manual check

- POS 2: - Mandiri: Scan QR / Cetak Data (dengan laptop) - Perwakilan: Input Data yang mewakili + daftar peserta yang diwakilkan (dengan laptop)

- POS 3: Petugas menerima data kemudian Menyiapkan RPC - Manual operation

- POS 4: Validasi dan Checklist RPC (dengan laptop) - Final validation

Dari Sisi Sistem:

- [ ] Arsitektur & flow sistem RPC mengikuti flowchart operasional

- [ ] Fitur & modul yang diperlukan untuk setiap POS:

- [ ] Integrasi dengan sistem existing (registrasi, tiket, data peserta)

- [ ] Technical requirements & constraints (offline capability, print, QR scan)

- [ ] Timeline pengembangan teknis

### Pengembangan & Event Q1 2026

Kondisi: Jika sistem RPC sudah selesai dan progress sesuai dokumen: https://docs.google.com/document/d/1vnWQxQsVHVMTHpyOexT2U9y0YV3PMEBtvuRwTZXkRXg/edit?usp=sharing

Regtix.id Version 2.0 - Rencana Pengembangan:

- Fitur Multi-Event Type:

  - Platform dapat menerima semua bentuk event (konser, lari, pameran, bazzar, dll)

  - Konfigurasi fleksibel untuk berbagai jenis event

  - Template & workflow khusus per jenis event

- Teknologi Baru:

  - Backend: NestJS + Python Microservices architecture

  - Frontend: Next.js

  - Arsitektur microservices untuk scalability & maintainability

  - Migration plan dari sistem existing ke v2.0

- Timeline:

### Prioritas & Resource

- Workload management (realistis untuk tim kecil)

- Task yang bisa ditunda atau di-outsource

## 4. Strategi Bisnis & Growth   bli suara

- Marketing & kampanye untuk event mendatang

  - Contoh: Channel efektif (Instagram, WhatsApp group), Budget: Rp 2jt/event

- Partnership & sponsor yang sedang dijalankan

- Target pertumbuhan Q1 2026:

  - Contoh: 5 event, 2000 participant total, 2 repeat institusi, User satisfaction > 4.5/5

## 5. Ringkasan Keputusan & Action Items  bli suara

- Keputusan penting yang dibuat hari ini

- Action items dengan PIC & deadline:

  - Contoh: [Backend] Fix bug payment - Deadline: 20 Des | [Frontend] Update UI registrasi - Deadline: 22 Des

- Dependencies antar task

- Review & follow-up schedule

## 6. Penutup  bli suara

- Next meeting: Tanggal & waktu rapat bulanan berikutnya

- Action Items Summary: Daftar singkat semua action items

- Closing: Hal lain yang perlu didiskusikan?